****

|  |  |
| --- | --- |
| proyecto icomers chispa DIGITAL | karen giselle aguirre lara  LUIs ANGEL LOPEZ  ANA KAREN LOMELI LOZANO  universidad de guadalajara  proyecto II |

**Requerimientos Funcionales (RF):**

1. **Página de Inicio**
2. En la página de inicio se mostrará el Logo seguido por el Navbar
3. Navbar
   1. Inicio
   2. Servicio
   3. Nosotros
   4. Contáctanos
4. . Cuadro informativo de la página: lleva el botón de contáctanos el cual llevara a la página de formulario
5. . Por qué elegirnos
6. . Imagen de datos de las cifras
7. . Eslogan con otro botón de contáctanos el cual llevara a la página de formulario
8. . Footer: logo seguido por número para dar información
9. **Página de contáctanos** 
   1. Logo más navbar
   2. Formulario de contacto: nombre, apellido, correo, número telefónico
10. **Página de servicios**
11. Logo más navbar
12. Cuadro de los 3 servicios con descripción y costo
13. **Página de nosotros**
14. Logo más navbar
15. Información de la empresa

**Requerimientos No Funcionales (RNF):**

* La página se programará en React, Javascrtipx, HTML y CSS
* El servidor será programado en PHP con xampp
* El servidor backend será montado en servidor local
* El servidor frontend será montado en servidor local
* El servidor debe tener 8gb RAM
* El servidor debe usar HTTPS

Modificaciones respecto a actividad anterior:

* En esta actividad agregamos un nuevo sprint para considerar un solo sprint para el diseño de la página, ya que vimos importante tener la aprobación del cliente previo al desarrollo.
* Estados de las tareas ahora son definidos como, (Terminado, No iniciado, En proceso.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| **ID de historia: IC-01** | Como cliente, requiero el diseño de una página que tenga los servicios que ofrezco de forma informativa. | Página principal | Terminado | 3 | 1 | Alta  (1) | Diseñar la página en Figma. |
| **ID de historia: IC-02** | Como cliente, una página que tenga los servicios que ofrezco de forma funcional. | Página principal | No iniciado | 5 | 2 | Alta  (1) | Codificar y poner en funcionamiento el menú en la página. |
| **ID de historia: IC-03** | Como cliente , deseo que la página tenga un apartado donde se encuentre la información de contactos. | Página de contactos | No iniciado | 5 | 3 | Alta  (2) | Codificar la estructura HTML de la página de contactos. |
| **ID de historia: IC-04** | Como cliente, me gustaría tener una página destinada con la información de los servicios brindados por nuestra empresa. | Página de servicios | No iniciado | 5 | 4 | Alta  (3) | Codificar la estructura HTML de la página de servicios. |
| **ID de historia: IC-05** | Como usuario quiero que contenga el sitio un espacio de nosotros con la información de la empresa | Página nosotros | No iniciado | 5 | 5 | Alta(4) | Codificar la estructura HTML de la página de nosotros. |

**Modificaciones se encuentran rellenadas con color Turquesa**

**Las modificaciones que se hicieron en este sprint: Nos percatamos de que hacía falta el diseño de las páginas, nosotros, contactos y servicios, el diseño se añadió como tarea a realizar, empezando 15/04/24.**

**Se terminó el desarrollo de la página principal o de inicio, el desarrollo se puede encontrar en el repositorio, fue aprobado por todo el equipo, Desarrollador, Scrum Master y Product Owner.**

**Se empieza a considerar la opción de reutilizar navbar y footer en las páginas, de nosotros, servicios y contactos, se definirá en el próximo sprint ya que estamos viendo como pasarlas a las otras paginas.**

**Product sprint:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | ID De requerimientos | Tareas | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Día  18/  03/  2024 | Día  19/  03/  2024 | Día  15/  04/  2024 | Día  16/  04/  2024 | Día  17/  04/  2024 | Revisión del Sprint |
| **ID de historia: IC-01** | Rf1 | Diseñar la página de inicio desde la que se puede acceder a otras características del sistema | Página principal | Terminado | 5 |  |  |  |  |  | Revisión de la propuesta, el cliente modifico el color de la pagina |
|  | Rf1-p2 | Diseñar el header y navbar | Página principal | Terminado | 3 | 2hrs |  |  |  |  | El cliente aprobó el diseño hecho por Ana Karen (Scrum Master) |
|  | Rf1-p3 | DiseñarCuadro informativo de la página, con información de nuestro servicio, con botón funcional de contacto, que mandara a la página de contacto. | Página principal | Terminado | 1 |  | 2hrs |  |  |  | El cliente aprobó el diseño hecho por Ana Karen (Scrum Master) |
|  | Rf1-p4,5,6 | Diseñar cuadro Por que elegirnos, el cuadro contiene información general sobre las cualidades de nuestros servicios.  Imagen de datos de las cifras, esta imagen contendrá nuestros números en ventas.  Diseñar eslogan con botón funcional de contacto, el eslogan contendrá un botón de contacto que igual llevará a la página de contacto. | Página principal | Terminado | 2 |  | 2hrs |  |  |  | El cliente aprobó el diseño hecho por Ana Karen (Scrum Master) |
|  | Rf1-p7 | Diseñar el footer con información de contacto, números de teléfono, correo y redes sociales. | Página principal | Terminado | 1 |  | 2hrs |  |  |  | El cliente aprobó el diseño hecho por Ana Karen (Scrum Master) |
|  | Rf-b | Diseñar la página de contactos desde la que se puede acceder un directorio de, los trabajadores de la empresa, que llevan a cabo desarrollos, al igual que el diseño de un formulario para sección de “contáctanos”. | Página de Contactos | En proceso | 2 |  |  | 2hrs |  |  |  |
|  | Rf-c | Diseñar la página de servicios la cual contendrá imágenes informativas, con su precisa descripción y precio del producto mostradas en formas de cuadro, donde ira la imagen, la descripción y el precio. | Página de Servicios | No Iniciado | 2 |  |  |  | 2hrs |  |  |
|  | Rf-d | Diseñar la página de nosotros donde ira la información general de la empresa como lo son misión, visión, y detalles generales de la empresa. | Página de Nosotros | No iniciado | 2 |  |  |  |  | 2hrs |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | ID De requerimientos | Tareas | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | 15/  04/  2024 | 16/  04/  2024 | 17/  04/  2024 | 18/  04/  2024 | 19/  04/  2024 | Revisión del Sprint |
| **ID de historia: IC-02** | RF-1 | Desarrollo de la página de inicio, de acuerdo al diseño aprobado por el cliente. | Página inicio | Terminado | 3 | 3 hrs |  |  |  |  | Revisión del desarrollo de la página de Inicio y sus componentes |
|  | RF-1-a | Desarrollo del navbar y header, que contiene la imagen del logo, y acceso a las otras páginas de la página web, como es aprobado en el diseño. | Página inicio | Terminado | 3 |  | 5 hrs |  |  |  | Realizado por Karen Giselle (Desarrolladora), Aprobado por Scrum Master, Desarrollador y Product Owner |
|  | RF-1-b | Desarrollo de los cuadros informativos e imágenes a mostrar, con información relevante de la empresa encontrada en la carpeta de información de la empresa en Drive. | Página inicio | Terminado | 2 |  |  | 2 hrs |  |  | Realizado por Karen Giselle (Desarrolladora).  Aprobado por Scrum Master, Desarrollador y Product Owner |
|  | RF-1-c | Desarrollo del footer, el footer contendrá los enlaces a redes sociales, números de contacto y correo electrónico, como se muestra en el diseño. | Página inicio | Terminado | 2 |  |  |  | 2 hrs | 1hrs | Realizado por Karen Giselle (Desarrolladora).  Aprobado por Scrum Master, Desarrollador y Product Owner |
|  |  |  |  |  |  | 22/  04/  2024 | 23/  04/  2024 | 24/  04/  2024 | 25/  04/  2024 | 26/  04/  2024 | Revisión del Sprint |
| **ID de historia: IC-03** | RF-2 | Desarrollo de la página de contactos, de acuerdo al diseño aprobado por el cliente. | Página contacto | No iniciado | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rf-2-a | Desarrollo del navbar y header, que contiene la imagen del logo, y acceso a las otras páginas de la página web, como es aprobado en el diseño. | Página contacto |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rf-2-b | Desarrollar el formulario de contacto, que contiene espacios para añadir nombre, correo y numero de contacto. | Página contacto |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 29/  04/  2024 | 30/  04/  2024 | 01/  05/  2024 | 02/  05/  2024 | 03/  05/  2024 | Revisión del Sprint |
| **ID de historia: IC-04** | RF-3 | Desarrollo de página de servicios, de acuerdo al diseño aprobado por el cliente. | Página servicios | No iniciado | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rf-3-a | Desarrollo del navbar y header, que contiene la imagen del logo, y acceso a las otras páginas de la página web, como es aprobado en el diseño. | Página servicios |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rf-3-b | Desarrollar los cuadros informativos de los servicios. | Página servicios |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 06/  05/  2024 | 07/  05/  2024 | 08/  05/  2024 | 09/  05/  2024 | 10/  05/  2024 | Revisión del Sprint |
| **ID de historia: IC-05** | Rf-4 | Desarrollo página nosotros, de acuerdo al diseño aprobado por el cliente. | Página nosotros | No iniciado | 3 |  |  |  |  |  | Revisión del Sprint |
|  | Rf-4-a | Desarrollo del navbar y header, que contiene la imagen del logo, y acceso a las otras páginas de la página web, como es aprobado en el diseño. | Página nosotros |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rf-4-b | Desarrollar cuadro con información de la empresa, de manera informativa sin funcionalidad extra. | Página nosotros |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

**CALENDARIZACIÓN DE LOS SPRINT**

**Marzo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tareas** | **Inicio** | **Final** | **Asignación de recursos** | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 23/03/2024 | 24/03/2024 | 15/04/2024 | 16/04/2024 | 17/04/2024 | 18/04/2024 | 19/04/2024 | 20/04/2024 |  |  |
| SPRINT 1 | 18-marzo-24 | 22-marzo-24 | Laptop, celular con plan, Internet, Escritorio, Silla Mouse, Teclado, IDE y credenciales para programas de diseño | Reunión 1, sesión 15 min |  | Reunión 2, sesión 15 min |  | Reunión 3, sesión 15 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 2 | 15-abril-24 | 20-abril-24 | Laptop, celular con plan, Internet, Escritorio, Silla Mouse, Teclado, acceso a base de datos de docentes |  |  |  |  |  |  |  | Reunión 1, sesión 15 min |  | Reunión 1, sesión 15 min |  | Reunión 1, sesión 15 min |  |  |  |
| **Tareas** | **Inicio** | **Final** | **Asignación de recursos** | 22/04/2024 | 23/04/2024 | 24/04/2024 | 25/04/2024 | 26/04/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 3 | 22-abril-24 | 26-abril-24 | Laptop, celular con plan, Internet, Escritorio, Silla Mouse, Teclado, acceso a base de datos de docentes | Reunión 1, sesión 15 min |  | Reunión 1, sesión 15 min |  | Reunión 1, sesión 15 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tareas** | **Inicio** | **Final** | **Asignación de recursos** | 29/04/2024 | 30/04/2024 | 01/05/2024 | 02/05/2024 | 03/05/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 4 | 29-abril-24 | 03-mayo-24 |  | Reunión 1, sesión 15 min |  | Reunión 1, sesión 15 min |  | Reunión 1, sesión 15 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tareas** | **Inicio** | **Final** | **Asignación de recursos** | 06/05/2024 | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 09/05/2024 | 10/05/2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 5 | 06-mayo-24 | 10-mayo-24 |  | Reunión 1, sesión 15 min |  | Reunión 1, sesión 15 min |  | Reunión 1, sesión 15 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabla de colores:**

|  |  |
| --- | --- |
| color | representa |
| VERDE | Tarea terminada |
| Morado | Tarea en curso |
| Naranja | Tarea pendiente |

Planificación del Sprint: Durante la reunión Sprint, el equipo planifica las tareas y actividades que llevarán a cabo durante el Sprint en curso. Esto implica seleccionar las historias de usuario que se abordarán durante el Sprint y descomponerlas en tareas más pequeñas si es necesario.

Clarificación de Requerimientos: Se discuten y aclaran los requisitos de las historias de usuario seleccionadas para el Sprint. Esto asegura que todos los miembros del equipo tengan una comprensión común de lo que se debe lograr.

Establecimiento de Objetivos y Compromisos: Durante la reunión Sprint, el equipo establece los objetivos que pretende alcanzar al final del Sprint. Esto implica comprometerse con la entrega de un incremento de trabajo potencialmente entregable al final del Sprint.

Asignación de Tareas: Se asignan tareas específicas a los miembros del equipo para llevar a cabo durante el Sprint. Esto garantiza una distribución equitativa del trabajo y una colaboración efectiva entre los miembros del equipo.

Identificación de Dependencias: Se identifican y discuten las dependencias entre las tareas y actividades planificadas para el Sprint. Esto ayuda al equipo a comprender mejor cómo su trabajo se relaciona entre sí y a gestionar eficazmente las interdependencias.

Estimación de Tiempo y Esfuerzo: El equipo estima el tiempo y el esfuerzo necesarios para completar cada tarea o historia de usuario. Esto proporciona una guía para la capacidad del equipo y ayuda a establecer expectativas realistas sobre lo que se puede lograr durante el Sprint.

Revisión del Backlog del Producto: Se revisa el backlog del producto para asegurarse de que esté actualizado y refleje las prioridades del negocio y del cliente.

La herramienta definida para las reuniones será Skype.

**Roles**

**Producto Owner: Luis Ángel López**

**Scrum Master: Ana Karen Lomelí lozano**

**Desarrollador: Karen Giselle Aguirre Lara**

Ligas Git Hub y Figma

<https://www.figma.com/file/cfhxiL8pO8QhFuwF0kL2G5/Untitled?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=5tU33imxwwqv82U4-1>

https://github.com/CodeNod/Proyecto2-Equipo-K.git