****

|  |  |
| --- | --- |
| proyecto ecommerce chispa DIGITAL | karen giselle aguirre lara  LUIs ANGEL LOPEZ gaeta  ANA KAREN LOMELI LOZANO  universidad de guadalajara  proyecto II |

**Requerimientos Funcionales (RF):**

1. **Página de Inicio**
2. En la página de inicio se mostrará el Logo seguido por el Navbar
3. NavBar
   1. Inicio
   2. Servicio
   3. Nosotros
   4. Contáctanos
4. . Cuadro informativo de la página: lleva el botón de contáctanos el cual llevara a la página de formulario
5. . Por qué elegirnos
6. . Imagen de datos de las cifras
7. . Eslogan con otro botón de contáctanos el cual llevara a la página de formulario
8. . Futter: logo seguido por número para dar información
9. **Página de contáctanos** 
   1. Logo más navbar
   2. Formulario de contacto: nombre, apellido, correo, número telefónico
10. **Página de servicios**
11. Logo más navbar
12. Cuadro de los 3 servicios con descripción y costo
13. **Página de nosotros**
14. Logo más navbar
15. Información de la empresa

**Requerimientos No Funcionales (RNF):**

* La página de se programara en React, Javascrtipx, HTML y CSS
* El servidor será programado en PHP con XAMPP
* El servidor backend será montado en servidor local
* El servidor frontend será montado en servidor local
* El servidor debe tener 8GB RAM
* El servidor debe usar HTTPS

**Product Backlog:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | ID De requerimientos | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo | Interacción (Sprint) | Prioridad |
| **ID de historia: IC-01** | Rf1 | Maquetar la pagina de inicio desde la que se puede acceder a otras características del sistema | Página principal | POR HACER | 5 | SPRINT 1 | **ALTA** |
|  | Rf1-p2 | Desarrollar el header y navbar | Página principal | POR HACER | 3 | SPRINT 1 | **MEDIA** |
|  | Rf1-p3 | DesarrollarCuadro informativo de la página con botón funcional de contacto | Página principal | POR HACER | 1 | SPRINT 1 | **MEDIA** |
|  | Rf1-p4,5,6 | Desarrollar cuadro Por que elegirnos  Imagen de datos de las cifras  Desarrollar eslogan con botón funcional de contacto | Página principal | POR HACER | 2 | SPRINT 1 | **BAJA** |
|  | Rf1-p7 | Desarrollar el futter con información de contacto | Página principal | POR HACER | 1 | SPRINT 1 | **BAJA** |
| **ID de historia: IC-02** | RF-2 | Maquetado de la página de contactos | Pagina contacto | POR HACER | 3 | SPRINT 2 | **ALTA** |
|  | Rf-2-a | Desarrollar el header y navbar | Pagina contacto | POR HACER | 1 | SPRINT2 | **MEDIA** |
|  | Rf-2-b | Desarrollar el formulario de contacto | Pagina contacto | POR HACER | 3 | SPRINT 2 | **MEDIA** |
| **ID de historia: IC-03** | RF-3 | Maquetado de página de servicios | Pagina servicios | POR HACER | 3 | SPRINT 2 | **ALTA** |
|  | Rf-3-a | Desarrollar el header y navbar | Pagina servicios | POR HACER | 1 | SPRINT 2 | **MEDIA** |
|  | Rf-3-b | Desarrollar los cuadros informativos de los servicios | Pagina servicios | POR HACER | 2 | SPRINT 2 | **MEDIA** |
| **ID de historia: IC-04** | Rf-4 | Maquetar página nosotros | Pagina nosotros | POR HACER | 3 | SPRINT 3 | **ALTA** |
|  | Rf-4-a | Desarrollar el header y navbar | Pagina nosotros | POR HACER | 1 | SPRINT 3 | **MEDIA** |
|  | Rf-4-b | Desarrollar información de la empresa | Página nosotros | POR HACER | 1 | SPRINT 3 | **BAJA** |

**CALENDARIZACIÓN DE LOS SPRINT**

**Marzo**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tareas** | **Inicio** | **Final** | **Asignación de recursos** | 18/03/2024 | 19/03/2024 | 20/03/2024 | 21/03/2024 | 22/03/2024 | 23/03/2024 | 24/03/2024 | 25/03/2024 | 26/03/2024 | 27/03/2024 | 28/03/2024 | 29/03/2024 | 30/03/2024 | 31/03/2024 | 01/04/2024 |
| SPRINT 1 | 18-marzo-24 | 22-marzo-24 | Laptop, celular con plan, Internet, Escritorio, Silla Mouse, Teclado, IDE y credenciales para programas de diseño | Reunión 1, sesión 15 min |  | Reunión 2, sesión 15 min |  | Reunión 3, sesión 15 min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 2 | 25-marzo-24 | 1-abril-24 | Laptop, celular con plan, Internet, Escritorio, Silla Mouse, Teclado, acceso a base de datos de docentes |  |  |  |  |  |  |  | Reunión 1, sesión 15 min |  | Reunión 1, sesión 15 min |  | Reunión 1, sesión 15 min |  | Reunión 1, sesión 15 min |  |
| **Tareas** | | **Inicio** | **Final** | **Asignación de recursos** | 02/04/2024 | 03/04/2024 | 04/04/2024 | 05/04/2024 | 06/04/2024 | 07/04/2024 | 08/04/2024 | 09/04/2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 3 | 2-abril-24 | 9-abril-24 | Laptop, celular con plan, Internet, Escritorio, Silla Mouse, Teclado, acceso a base de datos de docentes | Reunión 1, sesión 15 min |  | Reunión 1, sesión 15 min |  | Reunión 1, sesión 15 min |  |  | Reunión 1, sesión 15 min |  |  |  |  |  |  |  |

**Tabla de colores:**

|  |  |
| --- | --- |
| color | representa |
| VERDE | Tarea terminada |
| Morado | Tarea en curso |
| Naranja | Tarea pendiente |

**Roles**

**Producto owner: Luis Ángel López Gaeta**

**Scrum master: Ana Karen Lomelí lozano**

**Desarrollador: Karen Giselle Aguirre Lara**